MxC Formations

CAHIER DES CHARGES

Plateforme Éducative Gamifiée Multi-Applications

Version 1.0  —  Mars 2025

SOMMAIRE

1.  Présentation du projet  .....  3

2.  Description fonctionnelle  .....  4

3.  Fonctionnalités détaillées  .....  5

4.  Exigences techniques  .....  9

5.  Exigences non fonctionnelles  .....  10

6.  Maquettes & Design  .....  11

7.  Plan de développement  .....  12

8.  Budget & Coûts  .....  13

9.  Livrables  .....  14

10.  Critères d'acceptation  .....  14

11.  Évolutions futures (V2)  .....  15

1.  PRÉSENTATION DU PROJET

1.1  Contexte

MxC Formations est une plateforme éducative numérique destinée à centraliser, distribuer et suivre des applications pédagogiques gamifiées à destination des étudiants de l'enseignement supérieur.

La plateforme s'adresse à un double public :

Les professeurs / formateurs qui créent et administrent les jeux

Les étudiants qui jouent et progressent

1.2  Genèse

La plateforme est née du développement de "Legal Quest", un business game sur le droit de l'internet et du e-commerce (UC D51.2 — Mastère E-Business). L'objectif est d'étendre ce modèle à toutes les matières enseignées.

1.3  Objectifs pédagogiques

Consolider les acquis du cours par le jeu (learning by doing)

Favoriser l'engagement et la motivation des étudiants

Permettre au professeur de mesurer la compréhension en temps réel

Créer un outil réutilisable et évolutif par matière

2.  DESCRIPTION FONCTIONNELLE

2.1  Architecture générale

La plateforme se compose de trois espaces distincts :

MxC FORMATIONS PLATFORM
│
├── ESPACE ÉTUDIANT (app mobile + web)
│   ├── Catalogue des jeux disponibles
│   ├── Connexion par code de promo/session
│   ├── Jeu en solo ou en équipe
│   ├── Tableau de bord personnel
│   └── Badges et classements
│
├── ESPACE PROFESSEUR (web)
│   ├── Dashboard de suivi
│   ├── Création et gestion des jeux
│   ├── Gestion des promotions/sessions
│   ├── Statistiques détaillées
│   └── Export des résultats
│
└── BACK-END (Firebase)
    ├── Base de données (Firestore)
    ├── Authentification
    └── Stockage des médias

3.  FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

3.1  Espace Étudiant

3.1.1  Connexion & Profil

☐ Connexion par prénom + nom + code de promo (ex : MEBB2025)

☐ Pas de mot de passe (friction minimale)

☐ Profil étudiant : nom, promo, niveau XP, badges obtenus

☐ Avatar sélectionnable parmi 8 propositions

3.1.2  Catalogue des jeux

☐ Vue grille des jeux disponibles (assignés par le prof)

☐ Chaque jeu affiche : titre, matière, durée, niveau, nb joueurs

☐ Statut : À faire / En cours / Terminé / Verrouillé

☐ Barre de progression globale (% du catalogue complété)

3.1.3  Expérience de jeu

☐ Mode Solo : jouer seul à son rythme

☐ Mode Équipe : jusqu'à 4 équipes sur le même écran

☐ Mode Classe : le prof projette, les étudiants votent sur téléphone

☐ Chronomètre par question

☐ Explication après chaque réponse avec référence au cours

☐ Score calculé avec bonus de vitesse

☐ Badges pour les séries de bonnes réponses

3.1.4  Tableau de bord étudiant

☐ Score total cumulé (XP)

☐ Historique des parties jouées

☐ Taux de réussite par matière

☐ Classement dans la promo

☐ Badges et trophées obtenus

3.2  Espace Professeur

3.2.1  Authentification

☐ Connexion sécurisée email + mot de passe

☐ Récupération de mot de passe par email

☐ Profil professeur : nom, établissement, matières enseignées

3.2.2  Dashboard principal

☐ Vue d'ensemble : nb étudiants actifs, nb jeux, nb sessions

☐ Graphique d'activité hebdomadaire

☐ Dernières sessions jouées

☐ Alertes : étudiants en difficulté (taux de réussite < 40%)

☐ Score moyen de la promo par jeu

3.2.3  Gestion des jeux

☐ Liste de tous les jeux créés

☐ Créer un nouveau jeu (nom, matière, description, durée estimée)

☐ Dupliquer un jeu existant

☐ Archiver / supprimer un jeu

☐ Assigner un jeu à une ou plusieurs promotions

3.2.4  Éditeur de questions

Types de questions supportés :

QCM (2 à 4 réponses)

Vrai / Faux

Scénario (mise en situation)

Défi Flash (chrono court)

Paramètres par question :

☐ Texte de la question

☐ Définir la bonne réponse + explication détaillée

☐ Référence au cours (numéro de fiche, chapitre)

☐ Niveau de difficulté : Facile / Moyen / Difficile

☐ Points attribués (auto-calculés selon difficulté)

☐ Temps alloué en secondes

☐ Organisation en modules thématiques

3.2.5  Gestion des promotions

☐ Créer une promotion (nom, année, code d'accès unique)

☐ Ajouter / supprimer des étudiants

☐ Voir la liste des étudiants inscrits

☐ Assigner des jeux à la promotion

☐ Générer un QR code d'accès pour la promotion

3.2.6  Gestion des sessions de jeu

☐ Créer une session (jeu + promo + date)

☐ Lancer / mettre en pause / terminer une session

☐ Code session à 6 chiffres pour rejoindre en temps réel

☐ Vue en direct : qui a rejoint, scores en temps réel

☐ Timer global de session

3.2.7  Statistiques & Rapports

Par jeu :

Score moyen / médian / max / min

Taux de réussite par question

Questions les plus échouées (indicateur rouge)

Durée moyenne de la session

Par étudiant :

Historique de toutes les parties

Évolution du score dans le temps

Points forts et points faibles par thème

Par promotion :

Classement de la promotion

Distribution des scores (graphique)

Comparaison entre promotions

Export des résultats :

Format CSV (Excel)

Format PDF récapitulatif

3.3  Gestion du Contenu

3.3.1  Bibliothèque de jeux

☐ Jeux privés (visibles uniquement par le créateur)

☐ Jeux partagés (visibles par tous les profs de la plateforme)

☐ Jeux officiels MxC (créés par l'admin)

☐ Système de tags : matière, niveau, durée, public cible

3.3.2  Jeux inclus au lancement

✅ Legal Quest — Droit de l'Internet (20 fiches, 29 questions)

☐ Marketing Digital — à créer

☐ Finance d'entreprise — à créer

☐ Management RH — à créer

4.  EXIGENCES TECHNIQUES

4.1  Technologies retenues

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| App mobile / web | Flutter 3.35 | Cross-platform, code unique |
| State management | Provider | Simple, éprouvé |
| Base de données | Firebase Firestore | Temps réel, gratuit |
| Authentification | Firebase Auth | Sécurisé, simple |
| Stockage médias | Firebase Storage | Intégré à Firebase |
| Hébergement | Cloudflare Pages | Gratuit, ultra-rapide |
| APK Android | Flutter build | Distribution directe |

4.2  Plateformes cibles

✅ Web — Chrome, Firefox, Safari, Edge

✅ Android — APK téléchargeable ou Google Play

iOS — Phase 2 (nécessite compte Apple Developer)

4.3  Compatibilité

Smartphone portrait — priorité absolue

Tablette portrait et paysage

PC / Mac (navigateur web)

Résolution minimum : 360 × 640 px

4.4  Performance

Chargement initial < 3 secondes

Fluidité 60 fps

Fonctionnement hors-ligne partiel (jeux déjà chargés)

Synchronisation automatique au retour en ligne

4.5  Sécurité

Authentification sécurisée pour les professeurs

Données étudiants conformes RGPD

Pas de données personnelles sensibles collectées

Règles Firestore : lecture/écriture contrôlées par rôle

5.  EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

5.1  Ergonomie

Interface intuitive, prise en main < 2 minutes

Accessibilité : contraste suffisant, police lisible

Mode sombre natif (thème Navy Blue)

Responsive sur tous les écrans

5.2  Maintenabilité

Code modulaire : chaque jeu est un module indépendant

Documentation du code source

Ajout d'un nouveau jeu sans modifier le code existant

Mise à jour des questions sans recompiler l'application

5.3  Scalabilité

Architecture supportant 1 à 10 000 utilisateurs simultanés

Firebase scale automatiquement selon la charge

Quota gratuit Firebase : 50 000 lectures/jour (largement suffisant pour 500 étudiants)

6.  MAQUETTES & DESIGN

6.1  Charte graphique

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Style général | Material Design 3 |
| Couleur principale | À définir parmi 3 styles proposés |
| Police | Système (Roboto / SF Pro) |
| Ton | Professionnel et engageant |
| Mode sombre | Natif — Navy Blue #0A1628 |
| Accent | Or #F4C430 |

6.2  Écrans — Espace Étudiant (9 écrans)

Écran 1 — Écran d'accueil / Connexion

Écran 2 — Catalogue des jeux

Écran 3 — Fiche détaillée d'un jeu

Écran 4 — Configuration de la partie (solo / équipe)

Écran 5 — Écran de jeu — question + timer

Écran 6 — Écran d'explication après réponse

Écran 7 — Résultats de la session

Écran 8 — Tableau de bord étudiant

Écran 9 — Classement de la promotion

6.3  Écrans — Espace Professeur (10 écrans)

Écran 1 — Login professeur

Écran 2 — Dashboard principal

Écran 3 — Liste des jeux

Écran 4 — Éditeur de jeu (informations générales)

Écran 5 — Éditeur de questions (liste + formulaire)

Écran 6 — Gestion des promotions

Écran 7 — Création de session de jeu

Écran 8 — Suivi de session en direct

Écran 9 — Statistiques détaillées

Écran 10 — Export des résultats

7.  PLAN DE DÉVELOPPEMENT

| Phase | Contenu | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 — MVP | Structure plateforme · Espace étudiant · Legal Quest intégré · Scores Firebase · Dashboard prof basique | 2-3 jours |
| Phase 2 — Éditeur | Éditeur de questions · Création de jeux · Gestion des promotions · Export CSV | 2-3 jours |
| Phase 3 — Avancé | Mode Classe temps réel · Statistiques avancées · Badges gamification · QR codes session | 2-3 jours |
| Phase 4 — Publication | Déploiement Cloudflare Pages · APK Android · Tests · Documentation utilisateur | 1 jour |

8.  BUDGET & COÛTS

8.1  Développement

| Poste | Coût |
| --- | --- |
| Développement application | Réalisé via IA — 0 € |
| Design et maquettes | Réalisé via IA — 0 € |
| TOTAL DÉVELOPPEMENT | 0 € |

8.2  Infrastructure mensuelle

| Service | Quota gratuit | Coût si dépassement |
| --- | --- | --- |
| Firebase Firestore | 50 000 lectures/jour | ~0,06 € / 10K lectures |
| Firebase Auth | 10 000 users/mois | Gratuit jusqu'à 10K |
| Firebase Storage | 5 Go | 0,026 € / Go |
| Cloudflare Pages | Illimité | 0 € |
| TOTAL (< 500 étudiants) | — | 0 €/mois |

8.3  Coûts optionnels

| Service | Coût |
| --- | --- |
| Nom de domaine personnalisé (mxc-formations.fr) | ~10 €/an |
| Compte développeur Google Play (Android) | 25 € — paiement unique |
| Compte Apple Developer (iOS) | 99 €/an |

9.  LIVRABLES

| Livrable | Format | Phase |
| --- | --- | --- |
| Application web étudiants | URL publique Cloudflare | Phase 1 |
| Application web professeur | URL publique Cloudflare | Phase 1 |
| Code source complet | Archive .tar.gz | Phase 1 |
| APK Android | Fichier .apk | Phase 4 |
| Guide utilisateur étudiant | PDF | Phase 4 |
| Guide utilisateur professeur | PDF | Phase 4 |

10.  CRITÈRES D'ACCEPTATION

L'application est considérée comme livrée lorsque les 8 critères suivants sont validés :

☐ Un étudiant peut rejoindre la plateforme avec un code de promotion

☐ Un étudiant peut jouer à Legal Quest et voir son score sauvegardé dans le cloud

☐ Le professeur peut se connecter avec email et mot de passe

☐ Le professeur voit en temps réel les scores des étudiants

☐ Le professeur peut créer un nouveau jeu avec des questions personnalisées

☐ Le professeur peut exporter les résultats au format CSV

☐ L'application fonctionne sur mobile Android et sur navigateur web

☐ Les données sont sauvegardées même après fermeture de l'application

11.  ÉVOLUTIONS FUTURES (V2)

Mode multijoueur en temps réel (WebSocket)

Génération de questions par Intelligence Artificielle (API ChatGPT)

Application iOS native

Intégration LMS (Moodle, Blackboard, Canvas)

Tableau de bord analytics avancé avec graphiques interactifs

Monétisation : marketplace de jeux entre professeurs

Certification des parcours (badges numériques vérifiables)

Mode tournoi inter-promotions

Application mobile Android/iOS dédiée (store)

Support multi-langues (français, anglais, espagnol)

MxC Formations — Cahier des Charges V1.0 — Mars 2025