MxC Formations

CAHIER DES CHARGES

Plateforme de Serious Games & Apprentissage par le Jeu

"Apprenez en jouant — Certifiez vos compétences — Formez vos équipes"

Version 2.0  —  Mars 2025

SOMMAIRE

1.  Présentation & Vision du projet  ........................  3

2.  Positionnement stratégique  .............................  4

3.  Architecture de la plateforme  ..........................  5

4.  Catalogue des compétences & Jeux  .......................  6

5.  Fonctionnalités — Espace Étudiant / Apprenant  ..........  8

6.  Fonctionnalités — Espace Professeur / Formateur  ........  10

7.  Système pédagogique & Progression  ......................  12

8.  Certification & Badges  .................................  13

9.  Exigences techniques  ...................................  14

10.  Plan de développement  ..................................  15

11.  Budget & Coûts  .........................................  16

12.  Livrables & Critères d'acceptation  .....................  17

13.  Évolutions futures (V3)  ................................  18

1.  PRÉSENTATION & VISION DU PROJET

1.1  Contexte

MxC Formations est une plateforme éducative numérique nouvelle génération qui transforme l'apprentissage traditionnel en expérience de jeu immersive. Elle s'adresse aussi bien aux étudiants de l'enseignement supérieur qu'aux professionnels souhaitant acquérir de nouvelles compétences.

La plateforme repose sur un principe fondamental : on apprend mieux en faisant qu'en écoutant, et encore mieux en jouant.

💡  Les études montrent une rétention des connaissances 75% supérieure avec l'apprentissage par le jeu vs le cours magistral traditionnel.

1.2  Genèse

La plateforme est née du développement de "Legal Quest", un business game sur le droit de l'internet et du e-commerce (UC D51.2 — Mastère E-Business). Fort du succès de ce premier jeu, l'objectif est de créer une plateforme extensible à toutes les compétences et matières.

1.3  Vision

"MxC Formations — Apprenez en jouant, Certifiez vos compétences, Formez vos équipes."

• Remplacer les formations passives (diaporamas, vidéos) par des Serious Games interactifs

• Permettre à n'importe quel expert de créer son jeu pédagogique sans coder

• Certifier les compétences acquises avec des badges reconnus (Open Badges)

• Adresser deux marchés : enseignement supérieur et formation professionnelle continue

1.4  Double public cible

| Public | Profil | Usage | Marché |
| --- | --- | --- | --- |
| Étudiants | BTS, Bachelor, Master, MBA | Apprentissage + consolidation en cours | Établissements scolaires |
| Professionnels | Salariés, managers, indépendants | Formation continue, montée en compétences | Entreprises, CPF |
| Formateurs | Profs, consultants, experts | Création et vente de leurs jeux | B2B, marketplace |

2.  POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE

2.1  Différenciation vs concurrence

| Plateforme | Type | Limite | MxC Formations |
| --- | --- | --- | --- |
| Kahoot | Quiz basiques | Pas de vrai apprentissage structuré | ✅ Parcours complets |
| Duolingo | Langue uniquement | Une seule compétence | ✅ Multi-compétences |
| Moodle | LMS classique | Pas gamifié, complexe | ✅ 100% gamifié |
| Coursera | Vidéos + quiz | Passif, peu engageant | ✅ Apprentissage actif |

2.2  Modèles de revenus

| Modèle | Cible | Prix estimé | Potentiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Licence établissement | Écoles, universités | 500–2 000 €/an | ⭐⭐⭐ |
| Formation CPF | Professionnels | 200–500 €/apprenant | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Licence entreprise | RH, managers | 2 000–10 000 €/an | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| SaaS formateurs | Experts créateurs | 29–199 €/mois | ⭐⭐⭐⭐ |
| Marketplace jeux | Tous formateurs | Commission 20–30% | ⭐⭐⭐ |

3.  ARCHITECTURE DE LA PLATEFORME

3.1  Vue d'ensemble

MxC FORMATIONS PLATFORM
│
├── 📱 ESPACE APPRENANT (web + Android)
│   ├── Catalogue de Serious Games
│   ├── Connexion par code promo / compte
│   ├── Parcours d'apprentissage progressifs
│   ├── Tableau de bord & historique
│   └── Badges, certificats, classements
│
├── 🖥️  ESPACE FORMATEUR (web)
│   ├── Dashboard : stats & progression apprenants
│   ├── Éditeur de Serious Games
│   ├── Gestion des promotions & sessions
│   ├── Statistiques détaillées & export
│   └── Bibliothèque partagée de jeux
│
├── 🔒 ESPACE ADMIN (web)
│   ├── Gestion des formateurs & comptes
│   ├── Catalogue officiel MxC
│   ├── Statistiques globales plateforme
│   └── Configuration & maintenance
│
└── 🔥 BACK-END Firebase
    ├── Firestore (base de données temps réel)
    ├── Auth (authentification sécurisée)
    └── Storage (médias, certificats)

3.2  Flux utilisateur principal

| Étape | Apprenant | Formateur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reçoit un code de promo / lien d'accès | Crée la promo et génère le code |
| 2 | Se connecte avec son nom + code | Assigne les jeux à la promo |
| 3 | Voit le catalogue de jeux disponibles | Lance la session de jeu |
| 4 | Joue, apprend, se trompe, comprend | Suit les scores en temps réel |
| 5 | Obtient son score + certificat | Exporte les résultats en CSV/PDF |

4.  CATALOGUE DES COMPÉTENCES & JEUX

✏️  Cette section est à compléter par le(s) formateur(s). Chaque compétence donnera lieu à un Serious Game distinct sur la plateforme. Les sections grisées sont des zones de saisie libres.

4.1  Jeu existant — Legal Quest ✅

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Titre | Legal Quest — DIGIT'SHOP |
| Compétence | Droit de l'Internet et du E-Commerce |
| Niveau | Mastère E-Business — UC D51.2 |
| Public cible | Étudiants en e-business / E-commerçants |
| Durée | 3 heures |
| Modules | 6 modules — 29 questions |
| Statut | ✅ Développé et opérationnel |

4.2  Jeu n°2 — À définir par le formateur

✏️  Complétez les informations ci-dessous pour le jeu n°2.

| Titre du jeu | [Ex : Marketing Quest, Finance Challenge...] |
| --- | --- |
| Compétence visée | [Ex : Maîtriser la stratégie marketing digitale] |
| Matière / Domaine | [Ex : Marketing, Finance, RH, Management...] |
| Public cible | [Ex : Étudiants Bachelor / Managers / Commerciaux...] |
| Prérequis | [Ex : Aucun / Notions de base en comptabilité...] |
| Durée estimée | [Ex : 1h30 / 2h / 3h] |
| Nombre de modules | [Ex : 4 modules de 5 questions chacun] |
| Statut | [☐ À créer ☐ En cours ☐ Opérationnel] |

Modules du jeu n°2 (structure pédagogique)

📚  Décomposez la compétence en modules thématiques. Chaque module = un sous-thème avec 3 à 8 questions.

| N° | Titre du module | Thème / Contenu | Nb questions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

4.3  Jeu n°3 — À définir par le formateur

✏️  Complétez les informations ci-dessous pour le jeu n°3.

| Titre du jeu | [Ex : Marketing Quest, Finance Challenge...] |
| --- | --- |
| Compétence visée | [Ex : Maîtriser la stratégie marketing digitale] |
| Matière / Domaine | [Ex : Marketing, Finance, RH, Management...] |
| Public cible | [Ex : Étudiants Bachelor / Managers / Commerciaux...] |
| Prérequis | [Ex : Aucun / Notions de base en comptabilité...] |
| Durée estimée | [Ex : 1h30 / 2h / 3h] |
| Nombre de modules | [Ex : 4 modules de 5 questions chacun] |
| Statut | [☐ À créer ☐ En cours ☐ Opérationnel] |

Modules du jeu n°3 (structure pédagogique)

📚  Décomposez la compétence en modules thématiques. Chaque module = un sous-thème avec 3 à 8 questions.

| N° | Titre du module | Thème / Contenu | Nb questions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

4.4  Jeu n°4 — À définir par le formateur

✏️  Complétez les informations ci-dessous pour le jeu n°4.

| Titre du jeu | [Ex : Marketing Quest, Finance Challenge...] |
| --- | --- |
| Compétence visée | [Ex : Maîtriser la stratégie marketing digitale] |
| Matière / Domaine | [Ex : Marketing, Finance, RH, Management...] |
| Public cible | [Ex : Étudiants Bachelor / Managers / Commerciaux...] |
| Prérequis | [Ex : Aucun / Notions de base en comptabilité...] |
| Durée estimée | [Ex : 1h30 / 2h / 3h] |
| Nombre de modules | [Ex : 4 modules de 5 questions chacun] |
| Statut | [☐ À créer ☐ En cours ☐ Opérationnel] |

Modules du jeu n°4 (structure pédagogique)

📚  Décomposez la compétence en modules thématiques. Chaque module = un sous-thème avec 3 à 8 questions.

| N° | Titre du module | Thème / Contenu | Nb questions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

4.5  Jeu n°5 — À définir par le formateur

✏️  Complétez les informations ci-dessous pour le jeu n°5.

| Titre du jeu | [Ex : Marketing Quest, Finance Challenge...] |
| --- | --- |
| Compétence visée | [Ex : Maîtriser la stratégie marketing digitale] |
| Matière / Domaine | [Ex : Marketing, Finance, RH, Management...] |
| Public cible | [Ex : Étudiants Bachelor / Managers / Commerciaux...] |
| Prérequis | [Ex : Aucun / Notions de base en comptabilité...] |
| Durée estimée | [Ex : 1h30 / 2h / 3h] |
| Nombre de modules | [Ex : 4 modules de 5 questions chacun] |
| Statut | [☐ À créer ☐ En cours ☐ Opérationnel] |

Modules du jeu n°5 (structure pédagogique)

📚  Décomposez la compétence en modules thématiques. Chaque module = un sous-thème avec 3 à 8 questions.

| N° | Titre du module | Thème / Contenu | Nb questions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

4.6  Jeu n°6 — À définir par le formateur

✏️  Complétez les informations ci-dessous pour le jeu n°6.

| Titre du jeu | [Ex : Marketing Quest, Finance Challenge...] |
| --- | --- |
| Compétence visée | [Ex : Maîtriser la stratégie marketing digitale] |
| Matière / Domaine | [Ex : Marketing, Finance, RH, Management...] |
| Public cible | [Ex : Étudiants Bachelor / Managers / Commerciaux...] |
| Prérequis | [Ex : Aucun / Notions de base en comptabilité...] |
| Durée estimée | [Ex : 1h30 / 2h / 3h] |
| Nombre de modules | [Ex : 4 modules de 5 questions chacun] |
| Statut | [☐ À créer ☐ En cours ☐ Opérationnel] |

Modules du jeu n°6 (structure pédagogique)

📚  Décomposez la compétence en modules thématiques. Chaque module = un sous-thème avec 3 à 8 questions.

| N° | Titre du module | Thème / Contenu | Nb questions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

4.7  Jeu n°7 — À définir par le formateur

✏️  Complétez les informations ci-dessous pour le jeu n°7.

| Titre du jeu | [Ex : Marketing Quest, Finance Challenge...] |
| --- | --- |
| Compétence visée | [Ex : Maîtriser la stratégie marketing digitale] |
| Matière / Domaine | [Ex : Marketing, Finance, RH, Management...] |
| Public cible | [Ex : Étudiants Bachelor / Managers / Commerciaux...] |
| Prérequis | [Ex : Aucun / Notions de base en comptabilité...] |
| Durée estimée | [Ex : 1h30 / 2h / 3h] |
| Nombre de modules | [Ex : 4 modules de 5 questions chacun] |
| Statut | [☐ À créer ☐ En cours ☐ Opérationnel] |

Modules du jeu n°7 (structure pédagogique)

📚  Décomposez la compétence en modules thématiques. Chaque module = un sous-thème avec 3 à 8 questions.

| N° | Titre du module | Thème / Contenu | Nb questions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

5.  FONCTIONNALITÉS — ESPACE APPRENANT

5.1  Connexion & Profil

☐ Connexion par prénom + nom + code de promo (ex : MEBB2025) — sans mot de passe

☐ Ou création de compte email pour suivi long terme (professionnels)

☐ Profil apprenant : nom, organisation, niveau XP, badges obtenus

☐ Avatar sélectionnable parmi 8 propositions

5.2  Catalogue des Serious Games

☐ Vue grille des jeux disponibles (assignés par le formateur)

☐ Chaque jeu affiche : titre, compétence, durée, niveau, nb apprenants

☐ Statut : À faire / En cours / Terminé / Verrouillé

☐ Filtre par matière, durée, niveau de difficulté

☐ Barre de progression globale du catalogue

5.3  Expérience de jeu

☐ Mode Solo : progression autonome à son rythme

☐ Mode Équipe : jusqu'à 4 équipes sur le même écran

☐ Mode Classe : le formateur projette, les apprenants votent sur téléphone

☐ Scénarios progressifs : l'apprenant découvre les concepts par l'erreur

☐ Explication détaillée après chaque réponse avec référence au cours

☐ Chronomètre par question avec bonus de vitesse

☐ Badges pour les séries de bonnes réponses (×3, ×5, ×10)

5.4  Tableau de bord apprenant

☐ Score total cumulé (XP) et niveau actuel

☐ Historique de toutes les parties jouées

☐ Taux de réussite par compétence / matière

☐ Classement dans la promotion ou le groupe

☐ Badges et certificats obtenus

☐ Recommandations : "Vous devriez retravailler ce module"

6.  FONCTIONNALITÉS — ESPACE FORMATEUR

6.1  Dashboard principal

☐ Vue d'ensemble : nb apprenants actifs, nb jeux, sessions en cours

☐ Graphique d'activité hebdomadaire et mensuelle

☐ Alertes : apprenants en difficulté (taux de réussite < 40%)

☐ Score moyen par jeu et par promotion

☐ Dernières sessions jouées

6.2  Éditeur de Serious Games

Création d'un jeu

☐ Nom, compétence visée, description, durée estimée

☐ Niveau de difficulté général : Débutant / Intermédiaire / Expert

☐ Public cible et prérequis

☐ Vignette / image de couverture

☐ Organisation en modules thématiques

Éditeur de questions

Types de questions :

• QCM (2 à 4 réponses)

• Vrai / Faux

• Scénario — mise en situation narrative

• Défi Flash — chrono court, haute pression

Paramètres par question :

☐ Texte de la question (jusqu'à 500 caractères)

☐ Réponses possibles + identification de la bonne réponse

☐ Explication détaillée affichée après la réponse

☐ Référence au cours (fiche, chapitre, page)

☐ Niveau de difficulté : Facile / Moyen / Difficile

☐ Points (auto-calculés) et temps alloué en secondes

☐ Tag thématique pour filtrage et statistiques

6.3  Gestion des promotions / groupes

☐ Créer une promotion (nom, année, code d'accès unique auto-généré)

☐ Ajouter / supprimer des apprenants (liste ou import CSV)

☐ Assigner des jeux à la promotion

☐ Générer un QR code d'accès imprimable

☐ Définir une date d'ouverture et de fermeture de l'accès

6.4  Gestion des sessions de jeu

☐ Créer une session (jeu + promotion + date)

☐ Lancer / mettre en pause / terminer une session en temps réel

☐ Code session à 6 chiffres pour rejoindre instantanément

☐ Vue en direct : liste des connectés et scores en temps réel

☐ Timer global de session configurable

6.5  Statistiques & Rapports

Par jeu

• Score moyen / médian / max / min

• Taux de réussite par question

• Questions les plus échouées (indicateur rouge)

• Courbe de progression dans le temps

Par apprenant

• Historique complet de toutes les parties

• Évolution du score session par session

• Points forts et points faibles par thème

• Prédiction de réussite

Par promotion

• Classement complet

• Distribution des scores (graphique)

• Comparaison entre promotions / sessions

Export

• CSV (Excel) — scores détaillés par apprenant

• PDF récapitulatif de session

• Rapport de compétences acquises

7.  SYSTÈME PÉDAGOGIQUE & PROGRESSION

7.1  Modèle d'apprentissage par le jeu

| Phase | Activité | Durée | Objectif pédagogique |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Découverte | L'apprenant fait face à une situation réelle sans connaître la règle | 20% | Créer le besoin d'apprendre |
| 2 — Erreur guidée | Il se trompe, reçoit une explication contextuelle immédiate | 30% | Mémorisation par l'échec |
| 3 — Application | Il applique le concept dans un nouveau cas pratique | 30% | Ancrage de la compétence |
| 4 — Maîtrise | Scénarios complexes multi-concepts | 20% | Validation de la compétence |

7.2  Niveaux de progression

• Niveau 1 — Débutant : questions faciles, temps long, indices disponibles

• Niveau 2 — Intermédiaire : questions moyennes, temps réduit, pas d'indice

• Niveau 3 — Avancé : questions difficiles, chrono serré, scénarios complexes

• Niveau 4 — Expert : défi final multi-compétences, cas de crise

7.3  Système de points & gamification

| Élément | Points / Règle |
| --- | --- |
| Question facile | 80–100 pts |
| Question moyenne | 120–160 pts |
| Question difficile | 180–200 pts |
| Scénario / Grand Final | 200–400 pts |
| Bonus vitesse | Jusqu'à +50 pts selon temps restant |
| Série ×3 bonnes réponses | Badge 🔥 + bonus 100 pts |
| Série ×5 bonnes réponses | Badge ⚡ + bonus 200 pts |
| Module complété à 100% | Trophée 🏅 + certificat de module |

8.  CERTIFICATION & BADGES

8.1  Types de certifications

| Certification | Condition d'obtention | Format |
| --- | --- | --- |
| Badge de module | Score ≥ 60% sur le module | Badge numérique PNG |
| Certificat de jeu | Tous les modules complétés ≥ 60% | PDF téléchargeable |
| Badge Expert | Score ≥ 85% sur l'ensemble du jeu | Badge Open Badge |
| Certificat MxC | Validation par le formateur | PDF officiel signé |
| Badge LinkedIn | Partage sur profil LinkedIn | URL vérifiable |

8.2  Standard Open Badges

Les certifications MxC Formations seront compatibles avec le standard Open Badges (IMS Global), permettant aux apprenants de partager leurs certifications sur LinkedIn, CV numériques et portfolios.

8.3  Certifications à créer par le formateur

✏️  Complétez ci-dessous les noms des certifications que vous souhaitez délivrer pour chacune de vos formations.

| Nom de la certification | Jeu associé | Condition d'obtention |
| --- | --- | --- |

9.  EXIGENCES TECHNIQUES

9.1  Technologies retenues

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| App mobile / web | Flutter 3.35 | Cross-platform, code unique Android + Web |
| State management | Provider | Simple, éprouvé, performant |
| Base de données | Firebase Firestore | Temps réel, scalable, gratuit |
| Authentification | Firebase Auth | Sécurisé, email + code anonyme |
| Stockage médias | Firebase Storage | Certificats, images des jeux |
| Hébergement | Cloudflare Pages | Gratuit, ultra-rapide, mondial |
| APK Android | Flutter build | Distribution directe sans store |

9.2  Plateformes cibles

✅ Web — Chrome, Firefox, Safari, Edge (priorité)

✅ Android — APK téléchargeable ou Google Play

• iOS — Phase 2 (nécessite compte Apple Developer 99 €/an)

9.3  Performance & Sécurité

☐ Chargement initial < 3 secondes

☐ Fluidité 60 fps sur mobile

☐ Fonctionnement hors-ligne partiel (jeux déjà chargés)

☐ Données étudiants conformes RGPD

☐ Authentification sécurisée pour les formateurs

☐ Règles Firestore : accès contrôlé par rôle (apprenant / formateur / admin)

10.  PLAN DE DÉVELOPPEMENT

| Phase | Contenu | Durée |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 MVP | Structure plateforme · Espace apprenant · Legal Quest intégré · Scores Firebase · Dashboard formateur basique | 2–3 jours |
| Phase 2 Éditeur | Éditeur de Serious Games · Création de jeux personnalisés · Gestion des promotions · Export CSV | 2–3 jours |
| Phase 3 Certification | Système de badges · Certificats PDF · Open Badges · Mode Classe temps réel | 2–3 jours |
| Phase 4 Statistiques | Dashboard analytics avancé · Graphiques · Recommandations · QR codes · Comparaison de promos | 2–3 jours |
| Phase 5 Publication | Déploiement Cloudflare Pages · APK Android · Tests · Documentation utilisateur | 1 jour |

11.  BUDGET & COÛTS

11.1  Développement

| Poste | Coût |
| --- | --- |
| Développement application (Flutter) | Réalisé via IA — 0 € |
| Design et maquettes | Réalisé via IA — 0 € |
| TOTAL DÉVELOPPEMENT | 0 € |

11.2  Infrastructure mensuelle

| Service | Quota gratuit | Coût si dépassement |
| --- | --- | --- |
| Firebase Firestore | 50 000 lectures/jour | ~0,06 € / 10K lectures |
| Firebase Auth | 10 000 users/mois | Gratuit jusqu'à 10K |
| Firebase Storage | 5 Go | 0,026 € / Go |
| Cloudflare Pages | Illimité | 0 € |
| TOTAL < 500 apprenants | — | 0 €/mois |

11.3  Coûts optionnels

| Service | Coût |
| --- | --- |
| Nom de domaine personnalisé (mxc-formations.fr) | ~10 €/an |
| Compte développeur Google Play (Android) | 25 € — paiement unique |
| Compte Apple Developer (iOS) | 99 €/an |
| Dépôt CPF (organisme de formation) | Variable — contact OPCO |

12.  LIVRABLES & CRITÈRES D'ACCEPTATION

12.1  Livrables

| Livrable | Format | Phase |
| --- | --- | --- |
| Application web apprenants | URL Cloudflare Pages | Phase 1 |
| Application web formateur | URL Cloudflare Pages | Phase 1 |
| Code source complet | Archive .tar.gz | Phase 1 |
| APK Android | Fichier .apk | Phase 5 |
| Guide utilisateur apprenant | PDF | Phase 5 |
| Guide utilisateur formateur | PDF | Phase 5 |
| Modèle de certificat MxC | PDF / Template | Phase 3 |

12.2  Critères d'acceptation

L'application est considérée livrée quand les critères suivants sont validés :

☐ Un apprenant peut rejoindre la plateforme avec un code de promotion

☐ Un apprenant peut jouer à Legal Quest et voir son score sauvegardé

☐ Un apprenant obtient un certificat PDF après avoir complété un jeu

☐ Le formateur peut se connecter avec email et mot de passe

☐ Le formateur voit en temps réel les scores des apprenants

☐ Le formateur peut créer un nouveau Serious Game avec des questions

☐ Le formateur peut exporter les résultats au format CSV

☐ L'application fonctionne sur mobile Android et navigateur web

☐ Les données sont sauvegardées après fermeture de l'application

13.  ÉVOLUTIONS FUTURES (V3)

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Génération IA | Créer des questions automatiquement avec ChatGPT depuis un document PDF | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Mode multijoueur | Compétition en temps réel entre apprenants via WebSocket | ⭐⭐⭐⭐ |
| Application iOS | Build natif Apple Store | ⭐⭐⭐ |
| Intégration LMS | Connexion Moodle, Blackboard, Canvas via SCORM | ⭐⭐⭐ |
| Tournoi inter-promos | Compétitions entre promotions ou entre entreprises | ⭐⭐⭐ |
| Marketplace | Les formateurs vendent leurs jeux à d'autres formateurs | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Analytics IA | Recommandations personnalisées par apprenant basées sur l'IA | ⭐⭐⭐⭐ |
| Support multi-langues | Français, anglais, espagnol | ⭐⭐ |

MxC Formations — Cahier des Charges V2.0 — Mars 2025

"Apprenez en jouant — Certifiez vos compétences — Formez vos équipes"